# BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN

Tuần 1 kết thúc ngày 29/05/2026

| Dự án | Website đọc truyện online |
| --- | --- |
| Vai trò | Thực tập sinh phát triển hệ thống |
| Phạm vi | Frontend React/Vite, Backend Node.js/Express, MySQL, Cloudinary |

| Nhóm việc | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Backend | Hoàn thiện API admin, upload ảnh, theo dõi, lịch sử đọc | Đã thực hiện |
| Frontend | Hoàn thiện giao diện đọc truyện, admin, tìm kiếm gợi ý, responsive cơ bản | Đã thực hiện |
| Tích hợp | Kết nối MySQL, Cloudinary, JWT, phân quyền Admin/User | Đã thực hiện |

# 1. Công việc đã thực hiện trong tuần

Hoàn thiện các API backend chính: đăng ký, đăng nhập, phân quyền, quản lý truyện, quản lý thể loại, quản lý chapter.

Bổ sung chức năng upload ảnh bìa truyện và ảnh chapter qua Cloudinary; backend lưu URL ảnh vào database.

Xây dựng và chỉnh sửa giao diện frontend: trang chủ, trang thể loại, chi tiết truyện, đọc chapter, đăng nhập/đăng ký, admin.

Bổ sung chức năng theo dõi truyện theo từng tài khoản bằng bảng favorites thay vì localStorage.

Bổ sung lịch sử đọc, thống kê lượt xem truyện/chapter, gợi ý tìm kiếm khi nhập ký tự.

Điều chỉnh giao diện, font chữ, bố cục header, responsive và một số phần hiển thị theo yêu cầu.

# 2. Kết quả đạt được

Hệ thống đã có luồng người dùng cơ bản: xem danh sách truyện, tìm kiếm, xem chi tiết, đọc chapter, theo dõi truyện và xem lịch sử đọc.

Admin có thể quản lý dữ liệu hệ thống: truyện, thể loại, chapter, người dùng và upload ảnh nội dung.

Dữ liệu chính được lưu trong MySQL; ảnh được lưu trên Cloudinary và frontend hiển thị thông qua URL trong database.

Frontend build thành công; backend chạy được với Docker và kết nối database local.

# 3. Khó khăn/vướng mắc

Một số nội dung giao diện cần chỉnh nhiều lần để phù hợp yêu cầu thực tế và màn hình mobile.

Việc đồng bộ dữ liệu theo tài khoản cần chuyển từ localStorage sang database để tránh mỗi trình duyệt hiển thị khác nhau.

Upload ảnh cần xử lý đúng luồng file -> backend -> Cloudinary -> database để tránh lưu URL thủ công.

Một số phần vẫn cần kiểm thử thêm như upload ảnh thực tế, đọc truyện trên mobile và cấu hình deploy production.

# 4. Kế hoạch tuần tiếp theo

Kiểm thử lại các chức năng chính: đăng ký/đăng nhập, phân quyền Admin/User, CRUD truyện, CRUD chapter, upload ảnh.

Tối ưu lazy loading ảnh và kiểm tra responsive trên mobile/tablet.

Thêm phần bình luận

Thêm phần đánh giá *

Thêm phần trợ lý AI

Thêm phần mua sách điện tử

Thêm phần Profie

Thêm phần thanh toán

Hoàn thiện cấu hình CORS cho môi trường production.

Chuẩn bị deploy frontend lên Vercel, backend lên Render hoặc Railway và tạo database online.

Viết README GitHub gồm mô tả dự án, công nghệ sử dụng, cách cài đặt, tài khoản admin mẫu và hướng dẫn chạy hệ thống.